TERMO DE ABERTURA DE PROJETO
GENESYS PETSHOP 1.0
GERENTE	SALOMÃO FRANCISCO DA SILVA
VERSÃO	1.0
DATA	25/07/2022
PATROCINADOR	TAIMBER SOFTWARE

ESCOPO GERAL

1 - PROPOSTA DO PROJETO

Desenvolvimento de 01 software gerencial para pequenos PetShops.

2 - OBJETIVO DO PROJETO

- O projeto visa a construção de um software gerencial para pequenos comércios no ramo de PetShops.
- Pretende-se com a comercialização do software, alcançar pequenas empresas que ainda não possuem um software de gerenciamento.
- O software irá agilizar nas atividades cotidianas, otimizando o tempo gasto com cadastro de clientes, estoque, serviços, animais, vacinas, vendas, financeiro etc.
- O software irá ter preço acessível porque será focado em pequenos comércios, com isto pretende-se captar clientes que não querem investir muito.

3 – RECURSOS

- Cronograma – 3 meses (três meses)
- Financeiro – R$ 7.080,00

4 – MARCOS

- Data de início - 25/07/2022
- Data do primeiro release - 21/10/2022
- Data de encerramento - 31/10/2022

5 – REQUISITOS DO PROJETO

5.1 – FERRAMENTAS PARA GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO

Controle de versão - GitHub

5.2 – PLATAFORMA

PC
6 – STAKEHOLDERS

- Nome – Salomão Francisco da Silva
- Função – Desenvolvedor
- Contato – (62) 99565-2346

7 – RESULTADO

- O resultado esperado é um software para gerenciamento de pequenos PetShops, com todos os requisitos funcionais e não funcionais implementados.
- O software também deverá ter um preço acessível, porque será voltado a pequenas empresas.
- O software deverá ser disponibilizado para a plataforma PC, tanto Windows quanto Linux, não sendo necessário conexão com a internet para o seu funcionamento.
- O software deverá rodar sem a necessidade de instalar um banco de dados, ou seja, o sistema deverá ser standalone com banco de dados embutido.