Documento de concepção do projeto

Data : 25/07/2022
Data de início do projeto: 25/07/2022
Data para término do projeto: 31/10/2022
Versão: 1.3
Revisado: 14/10/2022

1 - Quanto custará o projeto:

- Custo estimado em 1/5 mês trabalhado R$ 5.250,00
- Custo estimado em 02 mês trabalhado R$ 7.000,00
- Custo estimado em 03 mês trabalhado R$ 7.080,00

2 - Qual a base para os custos:

Salário mensal R$ 2.360,00

3 - Estimativa de conclusão do projeto:

- 1/5 mês
- 02 meses
- 03 meses

Justificativas:

Foram encontrados novos requisitos funcionais no projeto, bem como a alteração do conceito de alguns requisitos funcionais, portanto foram acrescidos 30 dias a mais ao cronograma.