TERMO DE ABERTURA DE PROJETO
Genesys PetShop 1.0
GERENTE	SALOMÃO FRANCISCO DA SILVA
VERSÃO	1.0
DATA	15/04/2022
PATROCINADOR	TAIMBER SOFTWARE

ESCOPO GERAL

1 - PROPOSTA DO PROJETO

Desenvolvimento de 01 software odontológico para pequenos consultórios.

2 - OBJETIVO DO PROJETO

Automatizar processos de gerenciamento de clínica odontológica, visando substituir processos que antes do sistema eram feitos manualmente.

Captar pequenas empresas que ainda não possuam software odontológico implantado.

3 - RECURSOS

- Cronograma – 3/5 meses (três meses e meio)
- Financeiro – R$ 5.520,00

4 - MARCOS
- Data de início - 15/04/2022
- Data da primeira release - 15/07/2022
- Data de encerramento - 01/08/2022

5 – REQUISITOS DO PROJETO

5.1 – FERRAMENTAS PARA GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO
Controle de versão - GitHub

5.2 – PLATAFORMA
PC

6 – STAKEHOLDERS

- Nome – Salomão Francisco da Silva
- Função – Desenvolvedor
- Contato – (62) 99565-2346
7 – RESULTADO

O resultado esperado é um software para gerenciamento odontolǵoico de pequenas clínicas, com todos os requisitos funcionais e não funcionais implementados.