Documento de concepção do projeto

Data : 28/07/2022
Data de início do projeto: 25/07/2022
Data para término do projeto: 25/09/2022
Versão: 1.2
Revisado: 08/09/2022

1 - Quanto custará o projeto:

- Custo estimado em 1/5 mês trabalhado R$ 5.250
- Custo estimado em 02 mês trabalhado R$ 7.000

2 - Qual a base para os custos:

Salário mensal R$ 3.500

3 - Estimativa de conclusão do projeto:

- 1/5 mês
- 02 meses

Justificativas:

Foram encontrados novos requisitos funcionais no projeto, bem como a alteração do conceito de alguns requisitos funcionais, portanto foram acrescidos 15 dias a mais ao cronograma.